FIND YOUR NAME

开发方案与操作手册

技术形态、AI 工作流、Git 协作与排期

文档版本：v1.0

导出日期：2026-10-24

编写：JasonJ578

适用：Find Your Name 项目组

本文件由仓库中的 Markdown 导出；内容以 Markdown 源文件为准。

## 开发方案与操作手册 v0.1

适用：4 人兴趣小组 · 10–30 个网页 · 点击式探案 · 不商用 编写日期：2026-10-24

## 目录

0. 这份手册怎么用

1. 项目形态与技术方案

2. 工作流：AI 生成 → 人工微调 → 提交

3. 线上 Git 仓库搭建（Windows / GitHub）

4. 四人协作一页纸（打印贴墙）

5. 六周排期

6. 检查清单

7. 常见问题

附录 A 命名约定

附录 B 页面需求单模板

附录 C 如果决定全部用固定画布

## 0. 这份手册怎么用

第 1 章：四个人都看，10 分钟，先把"我们做的是什么"统一。

第 2 章：你重点看，它决定每一页怎么让 AI 做、你怎么改。

第 3 章：你照着做一遍，跑通之后再拉另外三个人进来。

第 4 章：打印出来贴在显示器旁边。

第 5、6 章：每周对照一次。

第 7 章：遇到问题先查这里，八成有答案。

## 1. 项目形态与技术方案

### 1.1 最终形态

玩家打开一个网址，看到一个虚构的社交平台。点帖子、点链接、进不同页面，从文字里找线索。最后在"指认页"把线索拖到板上，系统判断线索够不够，给出不同结局。

### 1.2 技术形态（一句话）

一堆静态网页 + 一份公共样式 + 几个公共脚本。 不需要服务器，不需要数据库，不需要前端框架。

理由：

10–30 页，规模小，框架带来的好处抵不上学习成本。

四个人都不是专业前端，纯 HTML 最容易看懂、最容易让 AI 改。

部署就是复制文件，GitHub Pages 免费。

出问题能直接定位到某一个文件。

### 1.3 两类页面：流式页 vs 画布页

这是全手册最重要的一节。

流式页（像 Word 文档）

元素一个接一个往下排，位置是"相对的"。窗口变窄，文字自动换行，下面的内容自动往下让。内容多长都能装下，装不下就滚动。

适合：微博信息流、帖子详情、评论区、新闻正文、聊天记录、登录页。

画布页（像 PPT 的一页）

每个元素有固定坐标，你把它放在哪就钉在哪。窗口变大变小，整页等比缩放，元素之间的相对位置不变。

适合：封面、标题页、案发现场全景、结局插画、证据板。

为什么不能在同一页里随便混

1. 文字会溢出。 画布里的文本框高度是固定的。你按 3 行设计，队友多写 2 行，就会压住下面的按钮。流式页不会，下面的内容会自动让开。

2. 字号会跟着窗口缩小。 画布整体缩放，字也缩。窗口小一点，12 号字变 8 号，看不清。流式页的字号是固定的。

3. 一页里两种缩放规则，接缝处对不齐。 一半在缩、一半不缩，视觉上"打架"。

4. 窄窗口最惨。 画布缩得太小，字全糊；流式页还能正常读。

5. 维护成本不同。 画布页改一句话要重新调位置；流式页加一条评论只是加一段。四个人两种习惯，最后统一很痛苦。

安全的混用方式

每页先定一个主模式：flow（流式）或 canvas（画布）。

画布只作为一个"块"嵌在流式页里，有固定宽高比（比如 16:9），整块缩放，不参与文字排版。

画布块里尽量少放会变长的文字；必须放，就留足余量。

页面开头用注释标明模式，AI 按标注生成。

两条判断规则

1. 这页的内容会越加越多吗？会 → 流式。

2. 这页需要滚动吗？需要 → 流式。

两条都是"否"，才可以用画布。

你的页面怎么分

| 页面 | 模式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 入口 / 封面 | 画布 | 一张定死的画面，一屏看完 |
| 微博信息流 | 流式 | 帖子长短不一，要滚动 |
| 单条帖子 + 评论 | 流式 | 评论数量不定 |
| 个人主页 | 流式，头部可嵌画布块 | 头部构图固定，下面列表动态 |
| 新闻正文 | 流式 | 文字长 |
| 聊天记录 | 流式 | 消息条数不定 |
| 登录 / 密码页 | 流式 | 一张居中卡片就够 |
| 案发现场 / 线索图 | 流式页里嵌画布块 | 底图固定比例，热点按百分比定位 |
| 结局指认页 | 流式为主，线索板是画布块 | 线索数量不定，板子构图固定 |

结论：九成页面是流式，画布只用在"一张定死的画面"上。 这样你仍然可以在封面、现场、结局页享受"随便摆"，但不会在信息流页被文字撑爆。

### 1.4 目录约定

/
├── index.html                  入口 / 封面
├── 404.html                    假 404（以后想用再用）
├── weibo/
│   ├── index.html              平台首页（信息流）
│   ├── post-01.html            帖子详情
│   └── profile-01.html         个人主页
├── news/
│   └── index.html
├── chat/
│   └── index.html
├── ending/
│   └── index.html              指认页
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── theme.css           颜色、字号、间距（全站唯一）
│   │   └── layout.css          页头页脚、栅格、通用组件
│   ├── js/
│   │   ├── state.js            进度存档
│   │   └── game.js             线索、结局判定
│   └── img/
│       ├── common/             公共图
│       └── weibo/              按页面分
└── docs/
    └── 开发方案与操作手册.md

规则：

路径用英文小写 + 连字符，内容用中文。

一个页面一个 HTML 文件。

每个页面文件夹只放自己的图片，公共图片放 assets/img/common/。

### 1.5 三条铁律

1. 一个页面一个 HTML 文件。

2. 颜色、字号、间距只写在 `assets/css/theme.css`，页面里不写死。

3. 需要交互的元素有固定名字（用 data-* 属性），名字由 AI 定，人不在编辑器里改。

这三条是四个人能合到一起的基础，比任何工具都重要。

### 1.6 公共文件各自管什么

| 文件 | 管什么 | 谁能改 |
| --- | --- | --- |
| theme.css | 颜色、字号、圆角、间距、阴影 | 指定一个人，改前打招呼 |
| layout.css | 页头、页脚、导航、栅格、通用卡片 | 指定一个人 |
| state.js | 存进度、读进度、加线索、查线索 | 只由 AI 改，人不手改 |
| game.js | 结局判定、指认页拖拽逻辑 | 只由 AI 改，人不手改 |

### 1.7 状态与结局怎么实现（说人话）

进度存在玩家自己的浏览器里（localStorage），关掉再开还在。

state.js 只做四件事：记一个旗标、查一个旗标、加一条线索、查有没有某条线索。

所有页面只通过它读写，不直接碰浏览器存储。

结局判定：每个结局配一个"必需线索清单"，玩家提交时比对。缺一条就进不了完美结局。

指认页的拖拽：线索是积木，拖到板上；提交时把板上的线索和清单比对。这是脚本，不是排版。

玩家清空浏览器缓存，进度就没了。所以首页要放"重置进度"，另外做一个 debug.html（不对外链接），能直接给自己发线索，方便四个人测试。

### 1.8 素材规范

图片统一 WebP，宽度不超过 1600，单张小于 300KB。

头像 200×200 足够。

用系统字体，不引入中文字体文件（一个字体动辄好几 MB）。

图标用内联 SVG，不引图标库。

音频可选，单个控制在 1MB 内，必须由玩家点击后播放。

### 1.9 部署

GitHub Pages，公开仓库，免费。推上去 1 分钟内更新，网址形如：

https://<你的用户名>.github.io/find-your-name/

## 2. 工作流：AI 生成 → 人工微调 → 提交

### 2.1 每页的标准循环

1. 写"页面需求单"（模板见附录 B）。

2. 把样板页 + 项目约定 + 需求单一起发给 AI。

3. AI 输出一页完整的 HTML。

4. 本地用 Live Server 打开看。

5. 微调：改文字、换图、调间距、调位置。

6. Commit（提交）。

7. 下一轮只让 AI 改"指定部分"，不让它重写整页。

第 6 步是关键。 一定要在微调之后、下一次让 AI 动手之前提交。否则 AI 重写整页，你的手工修改就没了。

### 2.2 这种工作流会遇到的 8 个问题

1. AI 重写整页，覆盖你的手工修改。

对策：微调后立刻 commit；让 AI"只改这一段"，并且让它输出完整文件，你对比后再替换。

2. AI 不知道别的页长什么样，风格会飘。

对策：每次附上样板页的 HTML 和 theme.css，并说"沿用样板页的结构和类名"。

3. AI 编造不存在的图片、链接、页面。

对策：先把素材文件建好（哪怕先是占位图），只让它引用已存在的文件名；链接目标页面先建空页。

4. AI 写的脚本互相打架（变量重名、重复绑定事件）。

对策：每页脚本包在独立作用域里；状态只走 state.js；公共逻辑放 game.js。

5. 对话太长之后 AI 忘约定。

对策：一页一个对话；每次开头贴一段"项目约定"（1.5 的三条 + 命名规则）。

6. 响应式和绝对定位混在一页里打架。

对策：按 1.3 分类，一页只选一种主模式。

7. 四个人做出来四种风格。

对策：样板页 + 只用 theme.css 里的变量，不许写行内颜色。

8. 图片太大，页面加载慢、仓库爆炸。

对策：统一 WebP、限宽 1600、单张 300KB 以内。

### 2.3 微调工具怎么选

先用 HTML Workbench 和 42 HTML Visual Editor 各试十分钟，按这个测试：

1. 让 AI 生成一个带几个方块的测试页。

2. 用工具打开，把方块拖到别的位置。

3. 保存，刷新，看方块是不是真的动了。

4. 再保存一次、什么都不改，看 Git 里有没有多出"假改动"。

5. 看它有没有把元素的 data-* 名字改掉。

第 4 条最关键：有些编辑器一保存就整页重排，Git 里看起来全变了，四个人根本没法合并。

三个工具都不行时的兜底方案：

用浏览器 F12 直接改样式，把满意的数值记下来，让 AI 写回 theme.css 或页面。

慢一点，但绝不会破坏结构，也不会产生假 diff。

画布页（封面、结局）才考虑用 Figma / 即时设计画好再让 AI 转。

流式页（信息流、文章）不要用画布工具拖，拖完就不自适应了。

### 2.4 让 AI 稳定输出的四个技巧

1. 每次附样板页。 只说"照这个风格"，比说十句形容词有用。

2. 一次只做一页。 不要"顺便把另外两页也做了"。

3. 明确"不要做什么"。 比如"不要引入外部库""不要写行内颜色""不要改导航"。

4. 让它输出完整文件，你对比后替换。 不要让它直接改你磁盘上的文件，除非你刚 commit 过。

## 3. 线上 Git 仓库搭建（Windows / GitHub）

### 3.1 要装的东西

| 软件 | 用途 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Desktop | 图形化 Git，不用敲命令 | https://desktop.github.com |
| VS Code | 编辑代码，自带预览插件 | https://code.visualstudio.com |
| VS Code 插件 Live Server | 本地起一个预览网址 | VS Code 扩展商店搜 "Live Server" |

### 3.2 注册 GitHub

1. 打开 https://github.com ，点 Sign up。

2. 邮箱、密码、用户名。用户名会出现在网址里，想好再定。

3. 验证邮箱。

### 3.3 安装并登录 GitHub Desktop

1. 安装后打开，选 "Sign in to GitHub.com"。

2. 浏览器里授权，回到桌面端。

3. 填名字和邮箱（会写进每次提交记录）。

### 3.4 把本地仓库发布到线上

你现在的情况是"本地已经是 Git 仓库，但没有线上地址"。

图形界面（推荐）

1. GitHub Desktop → 菜单 File → Add local repository。

2. 选择 F:\Find Your Name。

3. 如果提示"这不是一个 Git 仓库"，点它给的 create a repository。

4. 左上角 Current Repository 确认是 Find Your Name。

5. 点右上角 Publish repository。

6. Name 填 find-your-name（不要有空格）。

7. 取消勾选 `Keep this code private`（要公开，Pages 才能免费用）。

8. 点 Publish repository。

命令行（备选，你已经会跑命令）

cd "F:\Find Your Name"
git init
git add .
git commit -m "初始化"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<你的用户名>/find-your-name.git
git push -u origin main

### 3.5 邀请另外三个人

1. 浏览器打开 https://github.com/<你的用户名>/find-your-name。

2. Settings → 左侧 Collaborators → Add people。

3. 输入他们的 GitHub 用户名，选权限 Write。

4. 他们去邮箱点接受。

### 3.6 另外三个人第一次拿到项目

1. 装 GitHub Desktop，登录自己的账号。

2. File → Clone repository → 选 find-your-name。

3. 本地路径选不含中文和空格的目录，例如 D:\work\find-your-name。

4. 点 Clone。

### 3.7 每天的三步：Pull / Commit / Push

四个人完全一样：

1. 开工前：点上方 Fetch origin；如果有更新，点 Pull origin。

2. 改自己的页面。

3. 收工前：左下角 Summary 写清楚改了什么 → 点 Commit to main → 点 Push origin。

提交信息写法：

[微博] 首页：补充第 3 条评论的错字线索
[新闻] 正文：调整标题字号
[全局] theme.css：统一主色

一天至少同步一次，不要攒一周。 攒得越久，冲突越大。

### 3.8 冲突怎么办

现象：Pull 的时候提示 conflict，文件里出现 <<<<<<< 这种东西。

原因：两个人改了同一页的同一段。

处理：不要硬合并。找一个人保留版本，另一个人把改动重新加一遍，然后 commit。

预防：一个页面同一时间只归一个人；要改别人的页，先在群里说一声。

### 3.9 发布网址（GitHub Pages）

1. 仓库页面 → Settings → 左侧 Pages。

2. Source 选 Deploy from a branch。

3. Branch 选 main，目录选 / (root)，点 Save。

4. 等 1–2 分钟，网址是：

https://<你的用户名>.github.io/find-your-name/

5. 以后每次 push，1 分钟左右自动更新。

每个文件夹里的 index.html 会自动变成 .../weibo/ 这样的地址，正好符合"输入网址进入"的感觉。

注意：公开仓库 = 源码公开，玩家理论上能翻到谜底。前端游戏都这样，demo 阶段不用管；真介意的话，以后换私有仓库 + Cloudflare Pages。

### 3.10 Windows 上的几个坑

路径不要有中文和空格。 F:\Find Your Name 有空格，能跑，但偶尔出问题。建议以后把项目挪到 F:\find-your-name。

文件名用英文小写 + 连字符。 中文文件名在 Git 和网址里容易出编码问题。

换行符：Git 第一次提交可能提示 LF/CRLF，选默认即可。

不要提交：Thumbs.db、desktop.ini、*.psd、*.ai、node_modules。在根目录建一个 .gitignore：

Thumbs.db
desktop.ini
.DS_Store
node_modules/
*.psd
*.ai
*.sketch
~$*
.vscode/

仓库别塞大图。 GitHub 单文件超过 100MB 会被拒，仓库超过 1GB 会警告。图片先压缩。

### 3.11 如果 GitHub 访问不稳定

开代理后再用 GitHub Desktop，通常就正常了。

或者用 Gitee：建仓库 → 邀请成员 → 推送方式一样。Gitee Pages 需要实名，审核较慢。

或者 GitHub 私有仓库 + Cloudflare Pages（免费，也能自定义域名，配置多几步）。

## 4. 四人协作一页纸（打印贴墙）

页面归属表（填好贴在群里）

| 成员 | 负责的页面 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | 微博线 5 页 |  |
| B | 新闻线 5 页 |  |
| C | 聊天线 5 页 |  |
| D | 入口 + 结局 + 公共页 | 兼管 theme.css |

七条规矩

1. 一人一块页面，页面归属写清楚。

2. 动手前 Pull，收工前 Push。

3. 改别人的页，先在群里说一声。

4. theme.css 和 layout.css 只有一个人改。

5. 提交信息写"哪一页、改了什么"。

6. 遇到冲突不要慌，找负责人一起看。

7. 每周五一起玩一遍最新版。

每周节奏

周一 15 分钟：对齐本周做哪几页。

周五 30 分钟：合并、发布、一起试玩、记问题。

## 5. 六周排期

按每人每周 5–8 小时估算，可整体伸缩。

| 周 | 目标 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W0 | 环境、仓库、样板页 | 四个人都能 Pull/Push；一张微博信息流样板页；项目约定短文档 |
| W1 | 入口 + 第一条线索链 | 入口页 + 3 页能连起来玩通的小链 |
| W2 | 各自页面初稿 | 每人 5 页左右，风格统一 |
| W3 | 线索串联 + 结局页 | 全局状态、指认页、至少 2 个结局 |
| W4 | 统一视觉 + 试玩 | 找 2 个外人试玩，记录卡点 |
| W5 | 修 bug + 发布 | 线上网址可玩，手机横向能看 |
| W6 | 缓冲 | 补内容、补美术、写说明 |

MVP 建议：先做 8 页能玩通的，再扩到 30 页。 不要一开始就铺 30 页，引导和节奏没验证，返工很痛。

## 6. 检查清单

### 每页完成标准

□ 本地 Live Server 能打开，控制台没有红色报错

□ 窗口拉到手机宽度，不出现横向滚动条

□ 导航能回上一页 / 首页

□ 图片已压缩成 WebP

□ 交互元素有固定的 data-* 名字

□ 状态能正确读写（刷新后还在）

□ 页面上没有写死的颜色（都用 theme.css 的变量）

□ 提交信息写清楚了

### 发布前

□ 四个人的页面都合进 main

□ 所有链接点一遍，没有 404

□ 每个结局都能走到

□ 清空浏览器存储，能从零玩通

□ 首页有"开始"和"重置进度"

□ 手机横屏能看

□ 断网后刷新，至少首页能打开（静态资源都在本地）

## 7. 常见问题

Q：要不要用 React / Vue？ 不要。10–30 个静态页，纯 HTML 更简单，AI 也更容易改对。

Q：要不要服务器和数据库？ 不要。进度存浏览器本地，密码在前端比对。这是 demo，不是上线产品。

Q：能不能直接双击 HTML 打开？ 能，但 file:// 下有些功能会受限。建议统一用 VS Code 的 Live Server，地址是 http://127.0.0.1:5500。

Q：玩家看源码不就看到答案了？ 会。所有前端游戏都这样。你不做"看源码"类谜题，就不用管。

Q：30 页是不是太多了？ 是。先做 8 页能玩通的，验证线索链和引导，再扩。

Q：四个人都必须会 Git 吗？ 只要会三个按钮：Pull、Commit、Push。十分钟能学会。

Q：需要买域名吗？ 不需要。github.io 的地址够用。

Q：图片放哪？ 公共图 assets/img/common/，页面专属图放 assets/img/<页面名>/。

Q：改了页面多久生效？ Push 之后 1 分钟左右。

Q：玩家进度丢了怎么办？ 首页放"重置进度"，再加一个不对外链接的 debug.html，能直接发线索。

Q：中文乱码？ 所有文件保存为 UTF-8。VS Code 右下角可以看和改。

Q：画布页怎么做才能不变形？ 外层固定宽高比（比如 16:9），里面的元素用百分比定位；整块随窗口缩放，字用 clamp() 限制最小最大值。

## 附录 A 命名约定

| 类型 | 规则 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 文件夹 | 英文小写 + 连字符 | weibo、post-detail |
| HTML 文件 | 英文小写 + 连字符 | post-01.html |
| 图片 | 页面名-序号 | weibo-photo-01.webp |
| CSS 类名 | 小写 + 连字符 | .post-card、.comment-list |
| 交互元素 | data- 属性 | data-clue="c01"、data-action="open-profile" |
| 线索 ID | c + 两位数字 | c01、c02 |
| 旗标 | 动词 + 名词 | seen_post_01、has_key |

元素的名字一旦定下，人不要改，只让 AI 改。 逻辑脚本靠名字找元素。

## 附录 B 页面需求单模板

复制下面这段，填好再发给 AI。

【页面】weibo/post-01.html
【模式】flow（流式）
【作用】玩家在这里找到"时间线矛盾"的线索
【参照】样板页 weibo/index.html，沿用它的页头、导航、卡片类名
【内容】
- 顶部：平台导航（复用样板页）
- 主贴：@林晚 3 小时前 "……"（正文见下）
- 评论区 5 条，第 3 条里"23:40"应为"23:04"
- 右下角："查看主页"链接 → profile-01.html
【交互】
- 点击"查看主页"跳转
- 页面加载时记一个旗标 seen_post_01
【素材】
- 头像 assets/img/common/avatar-01.webp
- 配图 assets/img/weibo/photo-01.webp
【不要做】
- 不要写行内颜色，用 theme.css 的变量
- 不要改导航结构
- 不要引入任何外部库

## 附录 C 如果决定全部用固定画布

如果你最后还是想"每一页都像 PPT"，可以，但要接受这些代价：

1. 所有页面统一 1600×900，用一个外层容器整体缩放。

2. 所有文字放在固定框里，写之前先估算字数；超了就压住别的东西。

3. 信息流页面要单独做一个"内部滚动区"，滚动条出现在画布里，不是浏览器上。

4. 窄窗口下整体缩小，字会变小；手机横屏勉强能看，竖屏基本不可用。

5. 改一句话可能要重新调位置，30 页的维护量会明显上升。

做法：

每页一个 stage 容器，固定 1600×900，用 CSS transform: scale() 按窗口比例缩放并居中。

元素用百分比或像素绝对定位。

文字块设固定宽高，超出隐藏或缩小字号。

页头页脚也放在画布里，不要用流式。

不推荐把信息流、文章、聊天这类内容页做成画布。如果只把封面、现场、结局做成画布，其余流式，就是本手册第 1.3 节的方案，维护成本最低。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 改动 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-24 | 初稿：技术形态、两类页面、AI 工作流、Git 搭建、协作规则、排期、清单 |